ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 168/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2023

###### 1.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel. (12) 630-80-57/fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania jest:  Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Przebudowa wind szpitalnych w budynku nr 4” zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego i jego załącznikami.

UWAGA!!!! Dokumentacja przetargowa na wykonawstwo, zawierającą dok. techniczna znajduje się pod linkiem  : https://5wszk.com.pl/zamowienia/1546-przebudowa-wind-szpitalnych-w-budynku-nr-4

b/ Kod CPV 71520000-9: Usługi nadzoru budowlanego, Kod CPV 71541000-2: Usługi zarządzania projektem budowlanym

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

d/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

e/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

f/ Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1.	O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2.	oraz dodatkowo zrealizowali  min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego nad budową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej w tym wymiana lub montaż windy.

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w okresie do czasu końcowego rozliczenia zadania z organem dotacyjnym (wstępny termin odbioru końcowego robót to 31.12.2023 r.)

6.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 14.09.2023 roku, do godz. 08:30;

9. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 1.

b/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

c/dokument z którego wynika spełnienie  warunku o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 Zapytania Ofertowego.

10. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 100%.

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x | 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

11. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

12.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

13. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób, których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy,

Załącznik nr 1 do SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Etap I – realizacja robót budowalnych dla zadania ,,Przebudowa wind szpitalnych w budynku nr 4"

Etap I rozpoczyna się z dniem podpisania umowy na usługi objęte umową i kończy się z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę robót budowlanych. Na czynności wykonywane w ramach tego etapu składają się:

- całościowe (kompleksowe) zarządzanie inwestycją polegające na zapoznaniu się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, nadzór nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczeń (kontrola finansowa, ilościowa i jakościowa) koordynacja dostaw  urządzeń objętych umową,

- opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji,

- współpraca z Zamawiającym w zakresie zarządzania informacją w ramach nadzorowanej Umowy, - gromadzenie, archiwizacja oraz zapis w formie elektronicznych i tradycyjnych baz danych wszelkich istotnych informacji związanych z wdrażaniem i pomyślnym rozliczeniem nadzorowanej umowy (m.in. korespondencji, protokołów, notatek, raportów, sprawozdań, uzgodnień, decyzji (w szczególności administracyjnych), dokumentacji technicznej, projektów wykonawczych, dokumentów i danych finansowych, umów, zleceń, pełnomocnictw itp.),

- prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli. Inwestor Zastępczy także będzie na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne – udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym,

- ustanowienie inspektorów nadzoru w wymaganych branżach budowlanych występujących przy realizacji inwestycji(także wówczas gdy potrzeba powołania inspektora/ów nadzoru w określonych branżach i o określonych uprawnieniach wystąpiła w trakcie inwestycji, z zastrzeżeniem że nie może spowodować to zmiany ustalonego wynagrodzenia)

- zapewnienie wykwalifikowanego personelu,

- wyposażenie swojego zespołu ekspertów i inspektorów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych ekspertów, którzy mogą być niezbędni do właściwej realizacji Umowy,

- podczas nieobecności jakiegokolwiek inspektora lub eksperta z listy personelu przewidzianego do realizacji Umowy, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inwestor Zastępczy ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta,

- zapoznanie się z wszystkim umowami dotacyjnymi dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,

- zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

- występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw;

- odpowiedzialność za sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami   umowy  wymaganych polis ubezpieczeniowych, zabezpieczeń finansowych, gwarancji oraz praw własności,

- przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robot; inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie końcowych faktur na płatności po ostatecznym ich rozliczeniu, nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.,

- w przypadku przerwania Umowy na roboty budowlane zobowiązany nadzorować Umowę na roboty budowlane będącej kontynuacją przerwanych robót,

- weryfikacja i bieżąca kontrola harmonogramu wykonania robót, kontrola właściwej koordynacji prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i całego zadania,

- sprawdzenie i zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego(sporządzonego przez Wykonawcę robót), jak również przedłożenie go zamawiającemu celem zapoznania,

- wyprzedzające informowanie Zamawiającego o ewentualnych przeszkodach zagrażających terminom przyjętym w umowie z wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- egzekwowanie, weryfikacja i zatwierdzenie Projektu Organizacji Budowy, Projektu Organizacji Robót, Planu BIOZ i innych,

- zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem prac w zakresie wskazanym w pozwoleniu konserwatorskim,

- wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robot budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego,

- wyegzekwowanie od Wykonawcy zapewniania ochrony i ubezpieczenia inwestycji oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym,

- wyegzekwowanie od Wykonawcy bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz przyległej powierzchni, w szczególności takiego prowadzenia prac, aby nie zakłócały one funkcjonowania sąsiednich nieruchomości,

- wyegzekwowanie od Wykonawcy prawidłowej obsługi geodezyjnej,

- organizowanie, prowadzenie i protokołowanie regularnych spotkań/narad co najmniej raz na dwa tygodnie z wykonawcą robót budowlanych, podwykonawcami i projektantem (w razie zaistnienia potrzeby) oraz innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia problemów projektowych, postępu czynności i prac, ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców prac, zaangażowanego potencjału siły roboczej, bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów,

- w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień,

- wydawanie głównemu projektantowi, kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek, wstrzymanie prac w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi przepisami, projektem lub pozwoleniem na budowę.

- prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych czynności (w tym nadzorów projektowych) i robót budowlano - montażowych, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu rozwiązań i wyrobów wadliwych, sprzecznych z przepisami prawa i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- dokumentowanie robót budowlano-montażowych przez cały okres procesu inwestycyjnego w tym w szczególności dokonywanie w dzienniku budowy wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania i wyceny robót,

- weryfikacja zmian dokumentacji projektowej wprowadzonych przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz ewentualnej dokumentacji zamiennej wraz z zatwierdzeniem jej do realizacji,

- przedstawianie Zamawiającemu opinii do zmian wprowadzonych nadzorami autorskimi pod kątem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi obiektu i wydanymi decyzjami (w tym: pozwoleniem na budowę, przepisami p.poż. i wytycznymi konserwatora zabytków), zawierających merytoryczne uzasadnienie kwalifikacji zlecenia wykonania robót w trybach szczególnych wynikających z przepisów Pzp,

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami, między innymi będzie odpowiedzialny za zgłaszanie projektantom uwag i zastrzeżeń oraz ewentualnych zmian proponowanych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę robot budowlanych, proponowanie zmian w dokumentacji, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robot budowlanych,

- szacowanie i weryfikowanie robot dodatkowych i zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym,

- ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych i/lub dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego oraz sprawdzenie wycen dodatkowych/różnicowych,

- opiniowanie projektów ewentualnych aneksów lub umów na roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane,

- przedstawianie zamawiającemu propozycji rozstrzygania zaistniałych problemów związanych z realizacją robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, a mających wpływ na zmiany kosztów robót i termin realizacji,

- weryfikacji jakościowej źródeł zakupów, parametrów i zgodności z projektem materiałów i urządzeń montowanych i instalowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do jakiekolwiek zmiany umowy w tym w zakresie dotyczącej zmiany materiałów, urządzeń, przebiegu tras mediów, technologii oraz uzyskanie zgody na powyższe zmiany od autorów projektów technicznych i przedstawienie Zamawiającemu wniosków wraz z przedmiarami robót, kosztorysami do akceptacji,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej podwykonawców, tj. zgłoszenia podwykonawców przez Wykonawcę robót budowlanych, badanie kompletności zgłoszeń, analiza zgodności zgłoszeń i umów z podwykonawcami z umową z wykonawcą, wyrażanie zgody (lub sprzeciwu) na zatrudnienie podwykonawcy po konsultacji i akceptacji decyzji w tym zakresie przez Zamawiającego, archiwizacja kopii umów z podwykonawcami, kontrola i kompletacja dokumentów potwierdzających uregulowanie przez wykonawcę robót budowlanych należności podwykonawcom w sposób umożliwiający Zamawiającemu realizację jego uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego i Pzp.

- zatwierdzenie Podwykonawców zgodnie z przepisami Pzp w tym zakresie i umową na wykonanie robót budowlanych,

- sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu płatności pomiędzy Wykonawcą robot budowlanych a jego podwykonawcami, przystąpienie do egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych zaległych płatności, przekazanie sprawdzonych faktur Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od ich otrzymania,

- Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców,

- opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych czynności i prac z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia Zamawiającemu kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych. Kontrola podlegających montażowi urządzeń i ruchomego wyposażenia dostarczanych przez Wykonawcę w zakresie zgodności ze standardem określonym w dokumentacji,

- nadzór nad rozruchem poszczególnych urządzeń w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną,

- Inwestor Zastępczy Zapewni dyspozycyjności Inspektorów Nadzoru podczas montażu i rozruchu, urządzeń,

- Odbiór techniczny urządzeń dostarczonych w ramach  realizowanej umowy,

- nadzór nad demontażem  urządzeń związanych z inwestycją oraz koordynacja procesu ich magazynowania, sprzedaży złomu lub utylizacja za zgodą i w porozumieniu z Zamawiającym (w razie potrzeby),

- przeprowadzanie odbioru czynności i prac zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i sieci,

- zorganizowanie i nadzorowanie przeglądów przed odbiorowych oraz ewentualny nadzór nad usunięciem wad wykrytych w trakcie przeglądów;

- naliczaniu kar umownych (w tym odstąpienie od umowy)  Wykonawcy i przekazywanie Zamawiającemu danych w celu ich egzekwowania,

- przedstawienie Zamawiającemu stanowiska w sprawie wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru końcowego robót budowlanych z podziałem na: wady do usunięcia, wady trwałe.

- podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji w kwestii wadliwego wykonania robót budowlanych i z tego tytułu sporządzenie wniosku o ewentualne obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych

- ustalaniu podstaw i wysokości obniżenia należności Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawców dostaw wyposażenia i sprzętu medycznego,

- przygotowanie dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego wykonanych prac,

- powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu,

- przekazanie Zamawiającemu kompletu niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie użytkowania urządzeń;

- wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z wykonawcą robót budowlanych i/lub podwykonawcami robót budowlanych, uzyskanie oświadczeń wykonawcy i podwykonawców o braku roszczeń z tytułu realizacji inwestycji,

- kontrola rozliczenia mediów zużytych w trakcie realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,

- bieżąca realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, w szczególności prowadzenie i nadzorowanie oraz dokumentowanie usuwania wad i usterek,

- wykonywanie wszystkich innych usług towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi,

- wydawanie głównemu projektantowi, poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych czynności (w tym nadzorów projektowych),

- weryfikacja zmian dokumentacji projektowej oraz ewentualnej dokumentacji zamiennej wraz z zatwierdzeniem jej do realizacji,

- Inwestor Zastępczy będzie składał raporty dotyczące  postępu prac do wystawionych faktur.

Etap II – nadzór nad realizacją uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji, a także nad przeglądami określonymi w umowach z Wykonawcą robót budowalnych

Na czynności w ramach tego etapu składają się przygotowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych zakończonych  sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego przeglądu.

..........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................

(miejscowość i data)

...................................................................

........................................................

(nazwa i siedziba Oferenta)

ADRES E-MAIL……………………

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Przebudowa wind szpitalnych w budynku nr 4” i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :

wartość netto ………………………..zł (słownie :………………………….)

wartość brutto ……………………..zł (słownie : …………………………)

* Wartość powinna być podana w formacie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

***  W przypadku gdy stawka VAT dla poszczególnych elementów będzie zróżnicowana, wówczas Wykonawca wpisze wartość VAT-u należnego.

Oświadczamy, że :

- cena ostateczna oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- cena jednostkowa netto podana w powyższej tabeli nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji zmian przepisów prawa w tym zakresie.

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą;

- firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- wyrażamy zgodę na zasady i termin płatności określony we wzorze umowy.

- *że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na

| którego zdolnościach lub sytuacji polegamy | i wskazujemy części |
| --- | --- |
| zamówienia powierzone do wykonania | przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców: |

......................................................................................................................................................

| L.p | Części oraz przedmiot zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawców | Nazwa firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (o ile są znani w momencie składania oferty) |
| --- | --- | --- |

10. *Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w następującym zakresie:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

11. **Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku

podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

12. Oświadczamy, że niniejsza oferta: zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

13. oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

….............................................................................. e-mail. …………………………..

….............................................................................. faks. …………………………..

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …......... stron.

..........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Oferenta)

*wypełnić w przypadku zgłoszenia podmiotu na których zasobów lub sytuację powołuje się Wykonawca

|  | Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego , |  |
| --- | --- | --- |
| ** |  |  |
| wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b pkt 11 . |  |  |

- ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ………… / ZP-podprogowe / INFOR/2023

zawarta w dniu ..................................................... w Krakowie pomiędzy

5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z adresem przy ul. Wrocławskiej 1 – 3, 30 – 901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- płk mgr Ireneusza Makulskiego – Komendanta Szpitala

a

………………………. z siedzibą w ………….. przy ul. ………………………………. , zarejestrowaną w ……………………; REGON: ……………………  ; NIP: ……………., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ..................................................................................................................................................... .

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

1.	Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji dla zadania „Przebudowa wind szpitalnych w budynku nr 4” zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz SWZ i jego załącznikami.

2.	Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, a także Polskimi Normami.

3.	W skład zespołu Wykonawcy realizującego umowę,  mogą wchodzić również inspektorzy nadzoru w innych branżach i o określonych uprawnieniach, jeżeli potrzeba ich powołania wynikać będzie z realizacji inwestycji (z zastrzeżeniem że nie może spowodować to zmiany ustalonego wynagrodzenia).

§ 2

- W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji umowy i zakresu obowiązków Wykonawcy ustala się, że podstawowym celem niniejszej umowy jest:

  - pełnienie obowiązków inwestora zastępczego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1,

  - wykorzystanie przez Wykonawcę wszelkich możliwości, aby bez szkody dla jakości inwestycji obniżyć koszty jej realizacji,

  - dopilnowanie przez Wykonawcę, aby inwestycja została wykonana w terminie,

  - dopilnowanie przez Wykonawcę, aby koszty inwestycji nie zostały w sposób niezasadny przekroczone.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotów zajmujących się profesjonalnie realizacją tego typu czynności, kierując się interesem (w tym interesem ekonomicznym) Zamawiającego i jego wskazaniami.

- Wykonawca oświadcza, iż znane mu są przepisy w zakresie prowadzenia i rozliczania inwestycji budowlanych oraz ich finansowania ze środków publicznych, w szczególności z dotacji (w tym regulacje obowiązujące w tej mierze w Ministerstwie Obrony Narodowej) oraz oświadcza, iż znany jest mu obowiązek terminowego rozliczenia inwestycji pod rygorem cofnięcia lub ograniczenia dotacji i przyjmuje odpowiedzialność za takie wykonywanie obowiązków aby rozliczenie to zostało dokonane prawidłowo i w terminie.

- Wykonawca oświadcza, iż przysługiwać mu będą w zakresie niżej wskazanym autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań i dokumentów (zwanych dalej utworami) będących efektem wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy (np. raporty).

- Strony postanawiają, iż Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego niżej przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu obejmujące następujące pola eksploatacji:

1)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3)	w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak internet;

5)	w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienia dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie zadań w ramach procesu inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

6)	na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust.1.

§ 3

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wszelkie czynności Wykonawcy powodujące zmianę zaangażowania finansowego Zamawiającego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie dane lub materiały pozyskane w trakcie obowiązywania Umowy mające wpływ na jej realizacje Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie.

- Ewentualne pełnomocnictwa niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy udzielane będą przez Zamawiającego w trakcie jej realizacji.

- Wymienione w ust. 4 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego).

- W trakcie realizacji niniejszej umowy, podejmowane przez Wykonawcę czynności winny być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

- Zakres przedmiotowy umowy nie obejmuje:

- zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, oraz zawierania umów(w tym o udzielenie zamówienia publicznego), ugód itp. w imieniu Zamawiającego (ani ich zmieniania, rozwiązywania, wypowiadania, odstępowania, wstrzymania wykonania itp.);

- podpisywania faktur w imieniu Zamawiającego;

- spełnienia świadczeń pieniężnych w imieniu lub na rachunek Zamawiającego;

- przyjmowania świadczeń pieniężnych w imieniu lub na rachunek Zamawiającego;

- występowania w imieniu Zamawiającego w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych.

§ 4

1.	Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianie kluczowego personelu w ramach umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgłoszenia sprzeciwu co do osób kluczowego personelu w ramach tej umowy oraz wniosku o ich zmianę.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych oraz przy odbiorach robót zanikających, udziału w naradach organizowanych przez Wykonawcę na budowie z udziałem wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac, aktualizacji dokumentacji oraz postępu robót budowlanych.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w podziale na poszczególne etapy :

          - Etap I - realizacja robót budowalnych dla zadania nr Przebudowa wind szpitalnych w budynku nr 4".

Etap I rozpoczyna się z dniem podpisania umowy na usługi objęte umową i kończy się z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę robót budowlanych,

          - Etap II – nadzór nad realizacją uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji, a także nad przeglądami określonymi w umowach z Wykonawcą robót budowalnych i dostawców wyposażenia.

- Zakładany plan zakończenia robót to 31.12.2023 roku oraz uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi to 21.12.2028 roku.

- W razie zawieszenia wykonania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca niniejszej umowy ma obowiązek w szczególności dopilnowania dokonania wzajemnych rozliczeń, dopilnowania prawidłowego zabezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót budowlanych,

- Niezależnie od ww. zapisów, Zamawiający może zawiesić realizację niniejszej umowy - ze względu na brak/ograniczenie finansowania, lub dokonania przesunięć finansowych w uzgodnieniu z instytucja finansującą - na czas oznaczony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, informując o tym pisemnie Wykonawcę.

- Termin realizacji umowy ponownie rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania umowy z Wykonawcą lub kontynuacji umowy z Wykonawcą i z dniem tym Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia lub dalszego świadczenia usług wynikających z zakresu umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.

- W przypadku wydłużenia czasu prowadzenia inwestycji, Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy również w okresie wydłużenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6

- Za realizację niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: .....................................zł brutto (słownie: ....................................................)

- Wyżej wymienione wynagrodzenie brutto jest całkowitym i ostatecznym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za realizację umowy. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem niniejszej umowy w szczególności na skutek przedłużenia okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami wchodzącymi w skład Zadań. Wynagrodzenie brutto o którym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji w przypadkach określonych w niniejszej umowie i w przepisach powszechnie obowiązujących.

- Płatności nastąpią zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót wykazanym w protokołach częściowego odbioru wykonanych robót, a załączanych pod fakturę częściową przez wykonawcę robót. Faktura końcowa powinna być zgodna procentowo z fakturą końcową wykonawcy robót.

- Zapłata poszczególnych faktur wystawionych przez Wykonawcę zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w danej fakturze w terminie do 60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Za datę płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

§ 7

Faktury wykonawcy robót zostaną przedłożone zamawiającemu wraz z dowodami uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcom (jeżeli tacy występują) i oświadczeniami podwykonawców o braku roszczeń oraz z potwierdzeniem wykonania zafakturowanych robót.

§ 8

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać bezpłatnie wszelkie dokumenty(w tym kopie i oryginały dokumentów) związane z wykonaniem zamówienia.

- Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicą zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym Wykonawca, jaki zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba, że uzyskają na to pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazywanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.

§ 9

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności w razie dokonania przez Wykonawcę (lub pozytywnego zaopiniowania przez Wykonawcę) odbioru wadliwie wykonanych czynności i prac, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z tego tytułu przez Zamawiającego, która to odpowiedzialność jest niezależna od odpowiedzialności projektanta lub Wykonawcy robót budowlanych i prac projektowych względem Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobie trzeciej w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, grzywna itp.), do zapłaty których będzie zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w tym wynikających z nie przystąpienia do odbioru w terminie).

§ 10

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w niżej opisanych przypadkach gdy :

- zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dodatkowego wezwania,

- pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją usług, że wątpliwym będzie dochowanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,

- jeżeli suma kar umownych od Wykonawcy przekroczy 15 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczących zmian sposobu jej wykonania, pomimo wezwania ze strony Zamawiającego, i wyznaczenia w tym celu Wykonawcy terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych,

- Wykonawca nie wykonuje (w całości lub części) niniejszej umowy pomimo wezwania do jej wykonania ze strony Zamawiającego i wyznaczenia w tym celu Wykonawcy terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych,

- innego nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy i zapisów Zapytania Ofertowego,

- Strona może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tym fakcie(np. na podstawie decyzji dysponentów środków finansowych (wyższych przełożonych) konieczne jest wstrzymanie całości, lub części inwestycji budowlanej objętej czynnościami nadzoru z powodu ograniczenia środków budżetowych, cofnięcia lub zmniejszenia dotacji). W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy(tj. za dotychczas wykonane usługi).

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, czy też w Zapytaniu Ofertowym dla którego Zamawiający wyznaczył pisemnie termin jego wykonania, lub co do którego obowiązku termin został określony w umowie, lub w Zapytaniu Ofertowym (także w zapisach odnoszących się do harmonogramu inwestycji) i w jego załącznikach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, czy też w SWZ-tu dla którego Zamawiający wyznaczył pisemnie termin jego wykonania, lub co do którego obowiązku termin jest określony w niniejszej umowie lub umowie wskazanej w § 1 ust. 2 lub w Zapytaniu Ofertowym (także w zapisach odnoszących się do harmonogramu inwestycji) i w jego załącznikach, skutkującej opóźnieniem wykonywania Inwestycji, o której mowa w § 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którymi może być obciążony Wykonawca będzie nie wyższa niż 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, kiedy poniesiona przez nie szkoda będzie większa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żądnej ze stron i dotyczących:

- ograniczenia zakresu inwestycji, wynikającego z ograniczeń lub zmian w jej finansowaniu;

- zmiany w składzie zespołu Nadzoru,

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców,

- w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. W takiej sytuacji zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie,

- terminu wykonania zamówienia na skutek przedłużenia się terminu wykonania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niniejszej umowy,

- terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności innych niż wskazane w ust. 6 - warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy i niezawinionych przez żadną ze stron umowy,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- konieczności wyjaśnienia wątpliwości co do treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będą ochrony interesu Zamawiającego,

- w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w § 5 ust. 2 i 4.

- innych okoliczności, których wystąpienia, z dochowaniem należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego.

§ 16

Zbycia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

§ 17

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

WYKONAWCA					 	 ZAMAWIAJĄCY

....................................................				 .....................................................

KONTRASYGNUJE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

…………………………….……